## Slide 1
홍순조
2018182041
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3차 발표

## Slide 2
+
I. 개발진척도
내용 | 1차발표목표범위 | 실제 완료 범위 | 진척도
스크롤링 맵 | 스크롤링 수업 후에 구현 할 예정 | 구현못함 | 0%
캐릭터 컨트롤러 | 4방향 구현 공격키 | 4방향 구현(8방향 구현예정) 공격키 | 100%
사운드 | 사운드 수업 후 구현 예정 | 없음 | 0%
애니메이션 | 보스몬스터 제외 에니메이션 완료 | 보스몬스터 제외 에니메이션 완료 | 80% (보스몬스터 미구현)
충돌체크 | 적공격,캐릭터공격 충돌체크 | 충돌체크후 애니메이션 구현 | 90%

## Slide 3
+
IV. 개발일정
개발일정 | 커밋 횟수
1주차 | 2회
2주차 | 7회
3주차 | 14회
4주차 | 2회
5주차 | 0회
6주차 | 6회
7주차 | 13회(11월24일기준)

## Slide 4
Thank You
+
+
+
+
+
+
+
+
+